Matrice du cadre logique

***Méthodologie de projets/GEE/Test\_2013/Corrigé\_Matrice du Cadre Logique/Jaouad Diouri***

**Renforcement du réseau d’adduction en eau potable au douar Béni Attar par la réhabilitation des infrastructures d’approvisionnement** **et de branchement**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadre logique | Logique de l’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| Objectif global | Amélioration du cadre de vie dans le monde rural |  |  |  |
| Objectifs spécifiques | Le douar Béni Attar est bien approvisionné en eau potable | Satisfaction des habitants  Cheptel bien servi en eau  Diminution des maladies parasitaires  Paix sociale  Meilleur rendement des activités | Témoignages  Rapports du vétérinaire  Rapports médicaux  Activité sociale | Les élus investissent dans des programmes d’amélioration des conditions de vie (agriculture, élevage) pour rentabiliser les résultats obtenus |
| Résultats | 1. L’eau distribuée au douar est de bonne qualité 2. L’approvisionnement en eau au douar Béni Attar est généralisé | Témoignages des habitants  Tests au laboratoire  Mesures techniques  Mesures de débits  Evaluation des réserves | Interviews enregistrées  Rapports de tests | Les populations protègent les installations mise sen place  les autorités répriment les infractions et les saccages |
| Actions | 1. Visite des installations, diagnostic et identification des besoins 2. Elaboration d’un contrat programme entre la société de distribution et la Commune pour la réhabilitation des installations 3. Acquisition des équipements 4. Lancement et suivi des travaux 5. Essais 6. Campagne de Sensibilisation des populations | Moyens  Equipe d’experts  Laboratoires d’analyse  Bureau d’études  Collecte de fonds  Pompes de puissance suffisante  Tuyaux  Canalisations  Engins  Compteurs  Soutraitance  Ouvriers  Animateurs de l’association et de la coopérative  Assistants médicaux | Coûts  Salaires  Frais de location des engins  Frais du bureau d’études  Frais administratifs  Achat du matériel et des équipements | Les populations adhèrent  Les responsables et les élus sont sur le terrain et assurent le suivi |