**PAROISSE VERTE ( CR #3) V2**

**Composition d’un jardin partagé et extension vers le parking : novembre/décembre 2015 et 1er trimestre 2016**

* Budget validé et en paiement
* Liste de végétaux, bacs, matériel, outils (et plan ?) : envoi par mail dès que validé. Cette liste n’est pas arrêtée. Vous pourrez l’enrichir au fur et à mesure de la constitution du jardin. Mais une première action est nécessaire. La liste vous a été communiquée lors de la dernière réunion. Une tonalité de couleur beige est à favoriser pour l’harmonie et l’unicité du projet de la trame verte. Cette couleur s’inscrit également dans les tons de l’Eglise et de l’église
* Plantation le 15 novembre de l’un des bas côtés de l’église (cf plan)

**Aménagement du parvis et des escaliers : 4ème trimestre 2015 (étude) et 2ème trimestre 2016 (mise en œuvre)**

* Autorisation nécessaire auprès de la Mairie : contact initié avec Joëlle Morel, élue EELV pour le positionnement de bacs
* Plantation dès que possible
* Aménagement d’une rampe d’escalier, utile et « anti » skate boards, contact à prendre avec l’ASQP( ?)et/ou Conseil de Quartier
* Etude sur l’achat de bois pour la pergola, le compost et nécessaire outillage

**Ordures et recyclage, compost, pergola du « couloir » : 2ème et 3ème trimestre 2016**

* Récupération ou achat de bois
* Construction d’un emplacement couvert, destiné aux bennes à ordures, sous la forme d’un treillage végétalisé. Point à faire sur la disposition des bennes avec le sacristain
* Construction d’un nouveau compost en bois, palettes (autorisation nécessaire Petits Frères des Pauvres dont le bâtiment jouxte l’emplacement ou déplacement
* Construction d’une pergola avec végétaux grimpants

**Aménagement des bas côtés de l’Eglise : 4 ème trimestre 2015 et 2nd semestre 2016**

* Débat autour d’un revêtement adapté et peu coûteux des bas côtés (géotextile, gravier etc..)

L’idée de démolir l’asphalte et de la remplacer par une bonne pelouse n’est pas envisageable, étant donné le coût (50 €/m²), sans prendre en compte la végétalisation.

**Elagage glycine et arbres : mars 2016**

* Consultation professionnels et/ou Ville de Paris
* La glycine peut être taillée avant les travaux de repeinte des portes (échafaudage peintres)

**Construction d’un ensemble de ruches: avril 2016 (faisabilité)**

* Faisabilité (sécurité) à étudier avec la DECH, Ville de Paris (Père Augustin)
* contact pris avec un « amateur éclairé »
* Financement

Aménagement courette (avenue Parmentier) : mai 2016

* Disposition de pots et végétaux (fleurs, lierre etc…)

*Le calendrier est donné à titre indicatif, sous réserve de la validation par la Paroisse*

*Entretien hebdomadaire à programmer pendant l’hiver Création de binômes ? Association pour les dons ?Arrosage (tuyaux)*